工期：5月20日---------5月28日

1. 5月20日-----5月21日 互相提需求，然后双方各自开始写需求分析。写完之后还给对方审核；

**完成情况：完成情况良好，尤煜提的需求前期不是很明确，经过改正后没有问题。**

2. 5月22日----5月23日 开始为需求分析写概要设计， 然后交换审查

**完成情况：双方都有疑难问难，设计难点。**

3 5月24日----5月25日 开始根据概要设计写详细设计，然后交换审查

**完成情况：张志伟详细报告过于简单，经过改正后双方报告全面仔细**

4 5月26日----5月27日 完成代码部分的设计

5 5月28日 交换代码 开始测试

**完成情况：尤煜的基本功能已经全部实现，界面优美，但是响应较长，算法不够高级，用户体验不好；张志伟的基本功能已经全部实现，但是功能较少，界面风格不好。**

综合评价： 尤煜评分 ： B+

张志伟评分 ：B-